# Acta de Constitución de Proyecto

| Empresa: | Mega Santiago – Servicios Comerciales y Distribucion |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Desarrollo e Implementación de la Plataforma Web Integral Mega Santiago |
| Tipo de proyecto: | Desarrollo de una plataforma web integral de comercio electrónico, con módulos de gestión de usuarios, productos, pedidos, pagos, facturación, logística, sucursales, listas escolares y funcionalidades avanzadas de recomendación e inteligencia artificial. |
| Patrocinador: | Mega Santiago - UTPL |
| Dueño del Producto: | Mega Santiago – Departamento Comercial |
| Gerente de Proyecto: | Equipo de Desarrollo |
| Scrum Master: | Equipo de Desarrollo |

Propósito del documento

Este documento formaliza el inicio del “Proyecto Página Web Mega Santiago”, definiendo objetivos, justificación, alcance preliminar, requisitos de alto nivel, hitos principales, riesgos iniciales y participantes del proyecto.

Propósito / Justificación del Proyecto:

El crecimiento acelerado del comercio digital y la necesidad de modernizar los procesos internos de Mega Santiago han evidenciado la urgencia de implementar una plataforma web integral capaz de centralizar la gestión comercial de la empresa. Actualmente, muchos de los procesos se realizan de manera manual o mediante herramientas dispersas, lo que incrementa el riesgo de errores, retrasa las operaciones y limita la capacidad de respuesta ante la demanda creciente de clientes minoristas, mayoristas e instituciones educativas. La implementación de una plataforma web moderna permitirá optimizar los procesos de venta, automatizar la generación de pedidos, mejorar el manejo del inventario y facilitar la interacción entre clientes, proveedores externos y usuarios internos del sistema. Esta solución busca reducir significativamente los tiempos de atención, eliminar la dependencia de canales informales como llamadas o mensajería y proporcionar trazabilidad completa en cada etapa del proceso comercial. Además, Mega Santiago requiere una infraestructura tecnológica que soporte temporadas de alta demanda, como la venta de listas escolares, y que permita escalar a nuevos modelos de negocio a través de funcionalidades avanzadas como cupones, campañas promocionales, facturación electrónica, gestión de sucursales, logística integrada y sistemas de recomendación impulsados por inteligencia artificial. Esta plataforma se convierte en un elemento estratégico para mejorar la competitividad, fortalecer la presencia en el mercado y garantizar una experiencia de usuario rápida, segura y confiable.

Objetivos Generales del Proyecto:

- Desarrollar una plataforma web integral para Mega Santiago que soporte ventas minoristas y mayoristas. - Implementar módulos completos de gestión: usuarios, productos, pedidos, pagos, logística, sucursales y facturación. - Integrar funciones avanzadas como recomendaciones por IA, listas escolares, cupones y reportes comerciales. - Automatizar procesos internos para mejorar eficiencia y tiempos de atención. - Ofrecer una experiencia digital moderna, rápida, segura y accesible.

Breve descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web integral para Mega Santiago que permita gestionar de manera centralizada los procesos comerciales de la empresa, incluyendo el registro de usuarios, administración de productos, generación y seguimiento de pedidos, métodos de pago, facturación electrónica, logística, sucursales y funcionalidades especializadas como listas escolares y recomendaciones automáticas. Esta plataforma proporcionará una experiencia digital moderna, segura y eficiente tanto para clientes minoristas y mayoristas como para instituciones educativas, optimizando los procesos internos y fortaleciendo la capacidad operativa y comercial de la organización.

Alcance preliminar del proyecto (qué se hará y qué no):

Incluye - Desarrollo completo del sitio web E-commerce. - Módulo de usuarios: registro, roles y permisos. - Gestión completa de productos y catálogo. - Carrito de compras, métodos de pago, validación de transacciones. - Facturación electrónica y reportes. - Gestión de pedidos: creación, seguimiento, estado. - Integración con logística, mensajería y cálculo automático de envíos. - Módulos especializados: - listas escolares, - instituciones educativas, - sucursales, - promociones, - cupones, - panel financiero. - Seguridad avanzada: cifrado, control de sesiones, autenticación 2FA. - Inteligencia artificial: recomendaciones, predicciones, clasificación automática. - Panel administrativo general. No incluye - Infraestructura física (servidores locales) de Mega Santiago. - Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (solo versión web responsive). - Procesos internos que no dependan del sistema (contabilidad manual, inventarios físicos). - Integración con sistemas legados no documentados.

| Resultados esperados del proyecto / Beneficios: |  |
| --- | --- |
| - Incremento significativo en ventas digitales. - Procesos automatizados y reducción de tareas manuales. - Plataforma disponible 24/7. - Mayor control de inventarios, facturación y pedidos. - Se elimina la necesidad de gestionar pedidos por WhatsApp o llamadas. - Mejora de la experiencia del usuario final. - Minimización de errores y pérdidas de información. - Sistema escalable para crecimiento futuro. |  |
| Requisitos de Alto Nivel del Proyecto |  |
| Registro, autenticación y recuperación de cuentas | Usuarios pueden acceder de forma segura. |
| Gestión de productos y catálogo | Catálogo completo, editable desde administración. |
| Carrito de compras, totales y métodos de pago | Flujo de compra funcional y seguro. |
| Facturación electrónica | Cumplimiento normativo y envío vía correo. |
| Gestión de pedidos | Control total de estados: pendiente → entregado. |
| Logística: envíos, sucursales y seguimiento | Integración con transportistas y cálculo automático. |
| Sistema SaaS multi-tenant | Permite expansión y separación de clientes. |
| Gestión educativa (listas escolares) | Carga, consulta y compra automática de listas. |
| Seguridad avanzada | Cifrado, 2FA, protección contra bots. |
| Recomendaciones por IA | Productos sugeridos por comportamiento. |
| Hitos |  |
| - Análisis y levantamiento de requisitos - Documento de visión - Documento de requisitos de usuario y sistema - Diseño funcional y técnico de la plataforma - Arquitectura del sistema (SaaS) - Desarrollo por módulos (iteraciones Scrum) - Pruebas funcionales, de integración y rendimiento - Implementación y puesta en producción - Capacitación y entrega final |  |
| Riesgos iniciales y supuestos |  |
| - Cambios frecuentes en requisitos. - Subestimación de tiempos por complejidad del sistema. - Falta de claridad en modelos de negocio (minorista/mayorista). - Integraciones externas no documentadas (pagos/logística). - Falta de datos reales para pruebas. - Resistencia al cambio por parte de usuarios internos. - Fallos en comunicación entre proveedores externos y Mega Santiago. |  |
| Costo Preliminar Estimado / Presupuesto |  |
| El proyecto se encuentra actualmente en proceso de revisión y aprobación por parte de la dirección de Mega Santiago, por lo que aún no se ha establecido un presupuesto oficial. |  |

| Interesados en el proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interesado | Rol / Cargo | Responsabilidad | Contacto |  |
| Dirección General – Mega Santiago | Patrocinador | Autoriza financiamiento y lineamientos generales | — |  |
| Departamento Comercial | Product Owner | Define requisitos y prioridades | — |  |
| Proveedores Externos (Equipo de Desarrollo) | Scrum Master / Dev Team | Diseñar, construir e implementar el sistema | — |  |
| Clientes Minoristas y Mayoristas | Usuarios finales | Realizar compras y gestionar pedidos | — |  |
| Instituciones Educativas | Usuarios institucionales | Cargar listas escolares y administrar información | — |  |

| Autorización de proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| Luis Aguilar Solano | Desarrollador |  |  |
| Alex Serrano Saca | Desarrollador |  |  |
| Juan Cueva Valdivieso | Desarrollador | _________________________________ |  |